#求职画像驱动的岗位适配与面试推演平台

## 1. 项目概述

本项目面向高校应届毕业生求职场景，设计并实现一个集简历解析、岗位匹配、匹配解释、简历优化、面试模拟和隐私保护于一体的智能求职辅助平台。

项目重点不是简单地“自动生成简历”，而是回答以下问题：

- 简历与目标岗位匹配在哪里？

- 哪些岗位要求没有被真实经历证明？

- 如何在不编造经历的前提下优化简历？

- 如何保护简历中的个人隐私？

- 如何将岗位匹配结果转化为面试准备建议？

项目采用 Java 作为主要后端开发语言，Python 负责 AI 分析、文本处理和实验脚本，使用 Nginx、Docker 和关系型数据库完成部署。

## 2. 项目背景

应届生在求职时通常存在以下问题：

- 不了解岗位描述中的硬性要求和隐含要求；

- 简历中的表达方式与招聘信息不一致，导致匹配不足；

- 不知道哪些项目经历可以证明岗位要求；

- 使用 AI 润色时容易产生夸大、虚构或无法支撑的内容；

- 将包含电话、邮箱、学校和项目经历的简历上传到第三方平台，存在隐私风险；

- 简历优化、岗位选择和面试准备之间缺少统一闭环。

目前市场产品已经普遍提供 ATS 评分、关键词匹配、岗位定制和文本改写。因此，本项目将差异化重点放在：

1. 基于证据链的可解释匹配；

2. 基于原始事实的简历修改；

3. 简历隐私脱敏和数据生命周期管理；

4. 岗位匹配、能力缺口与面试追问的联动。

## 3. 项目目标

1. 实现 PDF、DOCX 和文本简历的结构化解析。

2. 实现岗位描述中的技能、学历、经验和工作内容提取。

3. 实现规则匹配与语义匹配相结合的岗位匹配算法。

4. 为每项匹配结果提供岗位原文和简历原文证据。

5. 实现事实约束的简历修改建议，降低 AI 编造风险。

6. 根据岗位要求和简历项目实现自适应面试模拟。

7. 实现敏感信息识别、脱敏、临时存储和数据删除。

8. 通过实验评价解析、匹配、解释和面试反馈效果。

## 4. 系统功能设计

### 4.1 简历解析

- 支持 PDF、DOCX 和纯文本输入；

- 识别教育经历、项目经历、实习经历、技能和证书；

- 输出统一的简历 JSON 结构；

- 保留字段对应的原文位置，支持后续证据追溯；

- 对低置信度字段提供人工修正功能。

### 4.2 岗位描述解析

- 识别岗位名称、学历要求、经验要求、技术技能和软技能；

- 区分“必须具备”和“优先考虑”的要求；

- 对同义词和不同表达进行归一化；

- 输出结构化岗位要求 JSON。

### 4.3 混合岗位匹配

匹配服务采用规则与语义相似度结合的方式：

```text

总体匹配度 =

0.40 x 技能匹配度

+ 0.25 x 项目经历匹配度

+ 0.15 x 工作内容匹配度

+ 0.10 x 学历与经验匹配度

+ 0.10 x 软技能匹配度

```

系统同时输出已满足、部分满足、相关但证据不足和暂未满足的岗位要求。

### 4.4 可解释匹配

对于每一项岗位要求，展示：

- 岗位要求原文；

- 对应的简历证据；

- 证据所在经历；

- 匹配类型和匹配分数；

- 证据强度；

- 修改建议和需要用户确认的内容。

示例：

```text

岗位要求：熟悉 Redis

简历证据：在校园交易平台中使用 Redis 缓存热点商品数据

匹配类型：部分匹配

缺少信息：缓存规模、命中率、具体使用场景

建议：补充可验证的技术细节，不自动生成未经确认的数据

```

### 4.5 事实约束的简历优化

生成建议分为：

- 基于原文的语言润色；

- 基于原文的结构化重组；

- 需要用户补充事实；

- 可能产生虚构或夸大风险。

用户确认后，建议才会写入最终简历。系统支持修改前后对比和证据回溯。

### 4.6 面试模拟

- 根据目标岗位生成基础问题；

- 根据简历项目生成项目追问；

- 根据用户回答生成下一轮追问；

- 从完整性、技术准确性、事实一致性和表达清晰度等维度反馈；

- 检查回答是否超出简历已有事实。

### 4.7 隐私保护

- 自动识别姓名、手机号、邮箱、身份证号和详细地址；

- 上传后先脱敏，再进入 AI 分析流程；

- 默认不长期保存原始简历；

- 支持查看、下载和删除数据；

- 日志不记录完整简历内容；

- 页面显示哪些信息会发送给外部模型服务；

- 对模型返回结果进行敏感信息过滤。

### 4.8 公平性分析

在实验模式中分别隐藏姓名、学校名称等非必要字段，比较脱敏前后的匹配结果变化，分析非能力信息对匹配分数的影响。

## 5. 技术栈与职责边界

### 5.1 Java 业务后端

- Java 17；

- Spring Boot 3；

- Spring Web；

- Spring Security + JWT；

- MyBatis-Plus 或 Spring Data JPA；

- Maven；

- Lombok；

- OpenAPI/Swagger。

Java 服务负责系统的主要业务逻辑和工程化能力：

- 用户、简历、岗位和匹配结果管理；

- 文件上传权限和任务状态管理；

- 业务流程编排；

- 访问控制和 JWT 鉴权；

- 数据库读写；

- 调用 Python AI 服务；

- 统一异常处理、日志和接口文档。

### 5.2 Python AI 与脚本服务

- Python 3.11；

- FastAPI；

- Pydantic；

- PyMuPDF；

- python-docx；

- jieba 或其他中文文本处理工具；

- Embedding 模型；

- 向量数据库或 pgvector；

- 大语言模型 API 或本地模型。

Python 服务只负责 AI 和数据处理能力：

- PDF、DOCX 文本提取；

- 简历和岗位描述结构化解析；

- 敏感信息识别；

- 文本向量化；

- 语义相似度计算；

- 匹配证据召回；

- 简历改写和面试问题生成；

- 实验数据清洗、评测和批量脚本。

Java 与 Python 之间通过 HTTP/REST 接口通信。Java 是业务流程的唯一入口，Python 不直接负责用户登录、订单式业务或核心数据权限。

### 5.3 前端

- Vue 3；

- TypeScript；

- Element Plus；

- ECharts；

- Axios。

重点页面包括简历解析、岗位匹配矩阵、证据解释、修改前后对比和面试模拟。

### 5.4 数据库与基础设施

- MySQL 8：用户、简历结构、岗位描述、匹配结果和实验记录；

- Redis：任务状态、短期缓存和限流；

- Nginx：静态资源托管、反向代理和统一入口；

- Docker Compose：编排 Java、Python、MySQL、Redis 和 Nginx；

- Docker Volume：持久化数据库和必要的脱敏文件；

- Git：版本管理；

- Linux：部署环境。

## 6. 系统架构

```text

浏览器

|

v

Nginx

|---------------- 静态前端资源

|

v

Java Spring Boot 主服务

|-- 用户与权限

|-- 简历/岗位/匹配业务

|-- 数据库访问

|-- 任务编排

|-- 调用 Python AI 服务

|

+------ MySQL

+------ Redis

|

v

Python AI 服务

|-- 文档解析

|-- 脱敏处理

|-- 向量检索

|-- 匹配分析

|-- 简历改写

|-- 面试生成

```

推荐的数据流如下：

1. 前端将简历上传到 Java 服务；

2. Java 生成任务编号并保存任务状态；

3. Java 将临时文件路径和任务参数发送给 Python；

4. Python 完成脱敏、解析和 AI 分析；

5. Python 返回结构化 JSON 结果；

6. Java 校验结果、写入 MySQL 并向前端返回；

7. Nginx 对外提供统一访问入口。

## 7. 项目亮点与创新点

### 7.1 证据链式可解释匹配

每个评分都能追溯到岗位要求和简历原文，避免只显示不可解释的“78 分”。

### 7.2 事实约束的简历生成

系统区分事实、改写和待确认内容，不允许未经确认的数字和成果直接进入最终简历。

### 7.3 隐私保护可视化

将敏感信息识别、脱敏前后对比、数据删除和模型调用范围做成可见功能。

### 7.4 简历与面试闭环

匹配阶段发现的技能缺口自动转化为面试问题和学习任务。

### 7.5 Java + Python 的工程化协同

Java 负责稳定的业务后端、权限和数据管理，Python 负责 AI 分析和实验脚本，体现不同技术栈之间的服务化协作。

### 7.6 简化版公平性审计

通过隐藏或替换非必要个人字段，分析个人身份信息对匹配结果的影响。

## 8. 实验设计与评价指标

### 8.1 数据集

- 50 至 100 份脱敏简历；

- 30 至 50 条软件开发、测试和数据分析岗位描述；

- 人工标注岗位硬性要求、技能要求和简历证据；

- 使用合成数据补充边界案例。

### 8.2 评价指标

| 模块 | 指标 |

|---|---|

| 简历解析 | 字段识别准确率、字段召回率 |

| 岗位解析 | 要求分类准确率、技能识别准确率 |

| 岗位匹配 | 与人工评价的一致性、Top-K 准确率 |

| 可解释性 | 证据支持率、解释完整度 |

| 内容生成 | 事实支持率、虚构内容比例 |

| 面试模拟 | 与人工评分的一致性、追问相关性 |

| 隐私保护 | 敏感字段识别率、日志泄露检查 |

| 系统性能 | 接口响应时间、任务处理时间、并发稳定性 |

### 8.3 对比实验

1. 仅关键词匹配 vs. 规则与语义混合匹配；

2. 普通文本改写 vs. 事实约束改写；

3. 保留个人字段 vs. 脱敏后匹配；

4. 随机面试题 vs. 基于岗位和简历的自适应追问。

## 9. 开发计划

### 第 1 阶段：需求与架构设计

- 明确 Java 和 Python 的接口边界；

- 设计 MySQL 表结构和 JSON 数据结构；

- 编写 OpenAPI 接口定义；

- 准备脱敏样例数据。

### 第 2 阶段：Java 业务后端

- 完成用户、文件、简历和岗位的基础接口；

- 完成 JWT 鉴权和权限控制；

- 完成任务状态和异常处理；

- 接入 MySQL 和 Redis。

### 第 3 阶段：Python AI 服务

- 完成 PDF、DOCX 文本提取；

- 完成简历和岗位结构化解析；

- 完成敏感信息脱敏；

- 完成向量化和语义匹配。

### 第 4 阶段：匹配解释与简历优化

- 建立岗位要求到简历证据的关联；

- 完成匹配矩阵和缺口说明；

- 实现事实约束修改建议；

- 完成修改前后对比。

### 第 5 阶段：面试模拟与部署

- 完成岗位相关问题和项目追问；

- 完成 Vue 页面联调；

- 编写 Dockerfile 和 Docker Compose；

- 配置 Nginx 反向代理和统一入口。

### 第 6 阶段：测试与论文

- 完成接口、功能和异常测试；

- 完成实验数据整理和对比实验；

- 优化答辩演示流程；

- 编写论文、测试文档和部署文档。

## 10. 风险与控制措施

| 风险 | 控制措施 |

|---|---|

| AI 输出不稳定 | 使用结构化输出、规则校验和人工确认 |

| AI 编造经历 | 建立原文证据链，禁止无证据数字直接写入 |

| Java/Python 接口不稳定 | 固定 OpenAPI 契约，统一错误码和超时机制 |

| 文档格式复杂 | 优先支持标准 PDF、DOCX，并提供文本回退 |

| 外部模型不可用 | 增加模拟结果和本地模型备选方案 |

| 隐私泄露 | 默认脱敏、短期保存、删除机制和日志检查 |

| Docker 环境配置复杂 | 使用 Docker Compose 固定服务版本和环境变量 |

| 项目范围过大 | 只选择软件开发、测试和数据分析等 2 至 3 类岗位 |

## 11. 答辩演示脚本

1. 用户上传一份包含姓名、电话和邮箱的示例简历；

2. Java 后端创建分析任务，Python 服务完成脱敏和解析；

3. 前端展示结构化简历字段；

4. 用户选择一个 Java 后端岗位；

5. 展示总体匹配度和分项结果；

6. 点击“Redis”要求，查看对应简历证据和技能缺口；

7. 生成一条事实约束的修改建议，并展示修改前后差异；

8. 进入面试模拟，回答项目问题并接受追问；

9. 展示系统对回答完整性和事实一致性的反馈；

10. 最后展示 Docker 部署架构、脱敏结果和公平性对比实验。

## 12. 预期成果

1. 一个可运行的 Vue + Java + Python Web 系统；

2. 简历和岗位描述结构化解析模块；

3. 可解释的混合岗位匹配模块；

4. 事实约束的简历优化模块；

5. 基于简历和岗位的面试模拟模块；

6. 隐私脱敏和数据删除模块；

7. Docker Compose 一键部署配置；

8. 匹配效果、解释质量、隐私保护和系统性能实验报告；

9. 系统设计文档、接口文档、测试文档和毕业论文。

## 13. 建议的最终创新表述

本项目不追求实现一个覆盖所有行业的商业招聘平台，而是聚焦应届生求职场景，围绕“匹配是否可信、修改是否真实、数据是否安全、建议是否有用”建立完整闭环。> 本系统采用 Java 与 Python 服务协同架构，以 Java 实现求职业务、权限管理和数据管理，以 Python 实现文档解析、语义匹配和生成式 AI 能力；在此基础上，提出一种结合岗位要求、简历原文和证据强度的可解释匹配方法，并引入事实约束生成和敏感信息脱敏机制，提升简历优化结果的可信性与隐私安全性。